DOSSIER D'ANALYSE FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE

Projet : SOC_IA

– Déploiement IDS IA

Date : 19 Janvier 2026

Objet : Chiffrage prévisionnel pour déploiement MVP (Minimum Viable Product)

1. STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT

L'analyse financière repose sur un scénario de déploiement en architecture Cloud (IaaS - Infrastructure as a Service). Ce choix stratégique permet d'éviter l'achat de matériel physique coûteux (amortissement comptable lourd) au profit d'une infrastructure flexible et louée à l'usage.

2. COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉCURRENTS (OPEX)

Ces coûts correspondent aux factures mensuelles nécessaires pour maintenir le service actif 24h/24 et 7j/7. Le budget mensuel estimé est de 284 € HT.

A. Serveur de Calcul (Compute)

- Estimation : 180 € / mois

- Spécification : Instance type AWS EC2 m5.xlarge (4 vCPUs, 16 Go RAM).

- Justification Technique : L'algorithme Random Forest nécessite une quantité importante de mémoire vive (RAM) pour stocker les arbres de décision et effectuer les prédictions en temps réel sans latence.

- Source : AWS Pricing Calculator (Tarif On-Demand Linux).

B. Stockage des Données (Storage)

- Estimation : 90 € / mois

- Spécification : Disque SSD Haute Performance (GP3) de 1 To.

- Justification Technique : Ce volume est requis pour assurer une rétention des logs réseaux sur 30 jours glissants, avec une vitesse d'écriture suffisante pour ne pas ralentir le flux réseau.

- Source : Azure Managed Disk Pricing.

C. Réseau et Connectivité

- Estimation : 14 € / mois

- Spécification : Adresse IP fixe (Elastic IP) et forfait bande passante sortante (100 Go).

- Justification Technique : L'IP fixe est indispensable pour l'administration sécurisée. La bande passante couvre l'envoi des alertes et des rapports vers les analystes.

3. COÛTS D'INVESTISSEMENT INITIAL (CAPEX)

Ces coûts représentent la charge de travail humaine unique (One-shot) nécessaire pour installer, configurer et sécuriser la solution avant son lancement. Le budget d'intégration est estimé à 3 300 € HT.

A. Installation Infrastructure (Profil SysAdmin)

- Coût : 900 €

- Détail : Configuration du serveur Linux, durcissement de la sécurité (SSH, Firewall) et mise en réseau.

- Base de calcul : 2 jours de prestation au Tarif Journalier Moyen (TJM) de 450 €.

B. Déploiement du Modèle IA (Profil Data Engineer)

- Coût : 1 500 €

- Détail : Mise en production des scripts Python, automatisation des tâches (Cron/Docker) et tests de charge.

- Base de calcul : 3 jours de prestation au TJM de 500 €.

C. Configuration du Dashboard (Profil Data Analyst)

- Coût : 900 €

- Détail : Création des visualisations graphiques (KPIs) et connexion aux flux de données en temps réel.

- Base de calcul : 2 jours de prestation au TJM de 450 €.

4. COÛTS LOGICIELS (LICENCES)

Le projet NeuroSOC se distingue par une optimisation drastique des coûts de licence grâce à l'utilisation exclusive de technologies Open Source éprouvées.

- Moteur Intelligence Artificielle : 0 € (Langage Python et librairie Scikit-Learn sous licence BSD).

- Suite de Visualisation : 0 € (Elastic Stack version Basic ou Grafana).

- Système d'exploitation : 0 € (Linux Ubuntu Server).

5. SYNTHÈSE ET RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI)

Bilan Année 1 (Total Cost of Ownership) Le coût total pour la première année d'exploitation se décompose comme suit :

- Investissement de départ (Setup) : 3 300 €

- Fonctionnement annuel (12 mois x 284 €) : 3 408 €

- COÛT TOTAL ANNÉE 1 : 6 708 €

Analyse de Rentabilité En comparaison, l'acquisition d'une solution commerciale propriétaire équivalente (type SIEM/IDS commercial comme Darktrace ou Splunk) pour une PME représente un coût de licence moyen compris entre 15 000 € et 30 000 € par an.

Le déploiement de la solution interne NeuroSOC permet donc une économie estimée supérieure à 8 000 € dès la première année, tout en conservant la maîtrise souveraine des données.

6. SOURCES ET RÉFÉRENCES

Les estimations financières présentées dans ce document sont basées sur les référentiels de marché suivants (données Janvier 2026) :

- Coûts Infrastructure : Simulateurs officiels AWS Pricing Calculator et Microsoft Azure Pricing.

- Coûts Humains : Baromètre des tarifs freelances Tech en France (Plateforme Malt.fr), segmentant les profils Junior et Confirmé.

- Benchmarking Logiciel : Rapports publics des cabinets Gartner et Capterra concernant les tarifications des solutions de cybersécurité (SIEM/NDR).